| PROJEK: Pembinaan Mahkamah Baru Kota Kinabalu, Sabah |  |
| --- | --- |
| PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom | TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013 |

| Organisasi | Nama | Jawatan | Impak Berkemungkinan Kepada Projek | Tindakan Pengurusan | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BHEUU |  | KP | High influence driving | Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek | HOPT |
| CKBA |  | P2 | High influence driving | Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Cawangan | HOPT |
| CKBA |  | HOPT | High influence driving | - Mengemaskini maklumat SKALA - Melaporkan kemajuan fizikal dan kewangan projek - Memastikan WPP mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak - Menguruskan komunikasi dengan pihak pelanggan | HOPT |
| CKBA |  | WPP | High influence driving | - Mengemaskini maklumat SKALA - Memantau kemajuan fizikal dan kewangan projek - Mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak | HOPT |
| TNB/TELEKOM/ BOMBA |  | Pengurus | High influence restraining | Melibatkan stakeholder dalam Mesyuarat Teknikal/Tapak | HODT Elektrik |

| DISEDIAKAN OLEH: Project Team | TANDATANGAN: |
| --- | --- |
| DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom, D2, CKE) | TANDATANGAN: |

Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain