## Slide 1
PENCAPAIAN, ISU DAN OUTCOME PELAN TINDAKAN JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN ASET LESTARI
10 MAC 2020 (SELASA)

## Slide 2
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
Melaksanakan penilaian prestasi dan penarafan bintang terhadap keadaan dan prestasi aset tak alih kerajaan
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu dalam pembangunan garis panduan
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan Pembangunan Garis Panduan Penilaian Prestasi dan Penarafan Bangunan
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Garis Panduan telah siap & Arahan Pemakaian KPKR melalui surat arahan iaitu JKR.KPKR.121.010/05 Jld.12 (9) yang telah dikeluarkan pada 22 Feb 2018
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 3
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
Melaksanakan penilaian prestasi dan penarafan bintang terhadap keadaan dan prestasi aset tak alih kerajaan
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu dalam perlaksanaan projek rintis
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan Projek Rintis untuk penarafan penarafan bintang terhadap keadaan dan prestasi aset tak alih kerajaan
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Sebanyak 17 bilangan blok bangunan pejabat telah dilaksanakan penilaian prestasi bangunan pada tahun 2019
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 4
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PENCAPAIAN
Chart: PROJEK RINTIS PENILAIAN PRESTASI DAN PENARAFAN BANGUNAN
| 2017 | 2018 | 2019
SASARAN | 0 | 8 | 15
SEBENAR | 0 | 15 | 17
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 5
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
Melaksanakan program tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan sebagai kaedah dan amalan terbaik Pengurusan aset menyeluruh (PAM)
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Peruntukan projek sediada tidak mencukupi
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Membangunkan sistem aplikasi mySPATA myBangunan (J-Prestasi) bagi penilaian prestasi dan penarafan bintang kepada bangunan kerajaan
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
KSU KKR telah membuat keputusan:
tidak memohon tambahan peruntukan.
permohonan pembutiran semula projek dengan skop kerja yang lengkap di bawah RMKe-12
projek mySPATA diletakkan di bawah skop kerja pembangunan Sistem Perolehan Kerja Elektronik (eWorks).
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 6
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
Melaksanakan program tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan sebagai kaedah dan amalan terbaik Pengurusan aset menyeluruh (PAM)
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu di dalam perlaksanaan Audit dan Naziran
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Menjalankan Audit & Naziran TPATA untuk kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Laporan bagi program telah disediakan dan diedar kepada Kementerian / Jabatan / Agensi untuk penambahbaikan dalam pengurusan aset tak alih.
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 7
T4.2
CREATE SUSTAINABLE ASSETS
SKOP : PRESTASI ASET TAK ALIH KERAJAAN
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PENCAPAIAN
Chart: AUDIT & NAZIRAN TPATA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
SASARAN | 10 | 10 | 8 | 8
SEBENAR | 10 | 10 | 1 | 10
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 8
T4.3
IMPROVE TOTAL ASSET MANAGEMENT PRACTICE
SKOP : PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN SISA TERJADUAL
Memastikan pengurusan sisa pepejal selaras keperluan pengurusan sisa negara
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
1 tong sampah sahaja, tiada tong sampah kitar semula.
Sisa grease trap diangkat oleh lori Alam Flora yg sama.
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan projek perintis yang menggunapakai Garis Panduan sediaada Pengurusan Sisa Pepejal
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Pihak JKR melalui CDPK perlu memohon kepda Alam Flora untuk penyediaan tong sampah kitar semula.
Penambahbaikan Spec. dan BQ di dalam kontrak pengurusan fasiliti untuk bahan kitar semula dan sisa grease trap serta pelantikan kontraktor bagi kutipan bahan kitar semula
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 9
T4.3
IMPROVE TOTAL ASSET MANAGEMENT PRACTICE
Memastikan pengurusan sisa terjadual mematuhi Peraturan Kualiti Alam Sekeliling – Jadual Pertama – Buangan Terjadual 2005
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
tindakan penutupan Blok Parlimen Lama.
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan projek perintis
bangunan Blok E (Parlimen Lama)
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Melakukan kajian semula terhadap spesifikasi serta senarai kuantiti (BQ) bagi kontrak FM untuk penambahan skop kerja bagi pengurusan sisa terjadual.
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
SKOP : PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN SISA TERJADUAL

## Slide 10
T4.3
IMPROVE TOTAL ASSET MANAGEMENT PRACTICE
SKOP : PENYENGGARAAN LESTARI
Melaksanakan kontrak pengurusan fasiliti di dalam Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM)
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu untuk penyediaan Dokumen
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Penyiapan dokumen Standard Form of Contract For Facilities Management & Maintenance – PWD FMM 2016
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
SAKPKR Bil 04/2019 bertarikh 23 Januari 2019 -Panduan perlaksanaan WPS bagi kontrak FMM telah di keluarkan sebagai panduan.
Pelaksanaan perolehan bagi skop Facility Custodial Services yang dibuat tender berasingan hendaklah mematuhi peraturan P.K5.1.
2 Sistem CMMS dalam satu premis untuk pemantauan.
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 11
T4.3
IMPROVE TOTAL ASSET MANAGEMENT PRACTICE
SKOP : PENYENGGARAAN LESTARI
Melaksanakan kontrak pengurusan fasiliti di dalam Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM)
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu untuk penyediaan Dokumen
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Penyiapan dokumen Dokumen Spesifikasi Teknikal Pengurusan Fasiliti & Penyenggaraan Bangunan
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Surat Arahan KPKR bil 7/2019 bagi penggunaan Dokumen Spesifikasi Teknikal Pengurusan Fasiliti & Penyenggaraan Bangunan dan Pengurusan Prestasi telah dikeluarkan pada 13 Mac 2019
Peluasan kepada kementerian, Jabatan dan Agensi yang terlibat.
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman
PERSPEKTIF:
Internal Process/ Proses Dalaman

## Slide 12
T4.4
DEVELOP SUSTAINABLE CHAMPIONS
SKOP : KOMPETENSI
Melaksanakan program tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan sebagai kaedah dan amalan terbaik Pengurusan aset menyeluruh (PAM) dan mySPATA
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada latihan terhadap aplikasi mySPATA disebabkan sistem tidak dapat dibangunkan.
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan latihan dan kompetensi pegawai JKR terhadap aplikasi sistem mySPATA
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Sesi latihan tetap diteruskan dengan secara manual modul penerimaan dan pendaftaran berdasarkan TPATA
PERSPEKTIF:
Learning & Growth
PERSPEKTIF:
Learning & Growth

## Slide 13
T4.4
DEVELOP SUSTAINABLE CHAMPIONS
SKOP : KOMPETENSI
Melaksanakan program tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan sebagai kaedah dan amalan terbaik Pengurusan aset menyeluruh (PAM) dan mySPATA
ISU UTAMA DALAM PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Tiada isu di dalam perlaksanaan peluasan
CADANGAN INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan peluasan melalui seminar/roadshow/ kursus/ bengkel kepada JKR dan Kementerian
OUTCOME DARIPADA PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
Kementerian dan Agensi telah diberi pendedahan dan pengetahuan berkenaan konsep Pengurusan Aset Tak Alih dan tatacara pengisian borang sepertimana yang terdapat di dalam TPATA.
PERSPEKTIF:
Learning & Growth
PERSPEKTIF:
Learning & Growth

## Slide 14
PENCAPAIAN
Chart: PELUASAN PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN
| 2017 | 2018 | 2019
SASARAN | 12 | 12 | 12
SEBENAR | 12 | 12 | 22
T4.4
DEVELOP SUSTAINABLE CHAMPIONS
SKOP : KOMPETENSI
PERSPEKTIF:
Learning & Growth
PERSPEKTIF:
Learning & Growth

## Slide 15
SEKIAN, TERIMA KASIH