| PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH |  |
| --- | --- |
| PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini bin Mohd Dom | TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013 |

| No ID | WBS No. | Butiran perolehan | Sumber atau Kaedah | Tarikh Pemasangan / Penghantaran | Pemasangan /Penghantaran | Pengawasan & Kawalan | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PEROLEHAN |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.4.3.1 | Iklan (NSC Elektrik) | Direct Appoinment | - September 2013 | 8 September 2013 | Work Programme | HODT/CPK |
| 2 | 1.4.3.1 | Iklan (NSC ELV) | Direct Appoinment | - September 2013 | 8 September 2013 | Work Programme | HODT/CPK |
| 3 | 1.4.3.1 | Iklan (NSC ICT) | Direct Appoinment | - September 2013 | 8 September 2013 | Work Programme | HODT/CPK |
| 4 | 1.2.14.12 | Mencetak dan Menjilid Dokumen MOA | Direct Appoinment | 28 Mei 2013 | 3 Jun 2013 | Work Programme | HODT/CPK |

| DISEDIAKAN OLEH: PROJECT TEAM | TANDATANGAN: |
| --- | --- |
| DISEMAK OLEH: Ir. Hj. Mohd Jahini bin Mohd Dom | TANDATANGAN: |