|  |
| --- |
| **PROJEK: Pembinaan Mahkamah Baru Kota Kinabalu, Sabah** |
| **PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom** | **TARIKH PENYEDIAAN: 20 Jun 2013** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organisasi** | **Nama** | **Jawatan** | **Impak Berkemungkinan Kepada Projek** | **Tindakan Pengurusan** | **Tanggungjawab** |
| **BHEUU** |  | KP | High influence driving | Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek | HOPT |
| **CKBA** |  | P2 | High influence driving | Melaporkan kemajuan/isu dalam Mesyuarat Cawangan | HOPT |
| **CKBA** |  | HOPT | High influence driving | 1. Mengemaskini maklumat SKALA
2. Melaporkan kemajuan fizikal dan kewangan projek
3. Memastikan WPP mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak
4. Menguruskan komunikasi dengan pihak pelanggan
 | HOPT |
| **CKBA** |  | WPP | High influence driving | 1. Mengemaskini maklumat SKALA
2. Memantau kemajuan fizikal dan kewangan projek
3. Mengadakan Mesyuarat Teknikal/Tapak
 | HOPT |
| **TNB/TELEKOM/ BOMBA** |  | Pengurus | High influence restraining | Melibatkan *stakeholder* dalam Mesyuarat Teknikal/Tapak | HODT Elektrik |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISEDIAKAN OLEH: Project Team** | **TANDATANGAN:** |
| **DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. Mohd Jahini Mohd Dom, D2, CKE)** | **TANDATANGAN:** |

Penerangan : Pelan pengurusan ini perlu untuk di kemaskini dari semasa ke semasa bersama dengan template-template komunikasi yang lain