	[image: image1.jpg]prokome

PROJECT MANAGEMENT EXCELLENCE




	PENGURUSAN PROJEK
	Reference 
:

Page No 
:

Issue No
:

Revision No
:

Date 
:
	JKR.PMMM.05
1
1

0

06.05.2008

	
	Anggaran bajet
	
	



	PROJEK: PEMBINAAN MAHKAMAH BARU KOTA KINABALU, SABAH

	PENGURUS PROJEK: Ir. Hj. MOHD JAHINI MOHD DOM
	PENGURUS PROJEK: 20 JUN 2013


	WBS No
	Fasa/Aktiviti/Tugas
	Sumber Diperuntukkan
	Usaha
	Kos seunit
	Jumlah Kos Buruh
	Peralatan & bahan
	Kos Sampingan
	Kos Keseluruhan


	
	PEROLEHAN
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1
	Iklan tender
	Out source
	2 syarikat x 3 tender
	3,500/

syarikat
	
	
	
	21,000.00

	
	Hotel
	Internal
	30 x 2 hari
	200/hari
	
	
	
	12,000.00

	
	Elaun Makan
	Internal
	30 x 2 hari
	80/hari
	
	
	
	4,800.00

	
	Tiket Kapal Terbang
	Internal
	30 bulan
	1,500/bulan
	
	
	
	60,000.00


	DISEDIAKAN OLEH: Project Team
	TANDATANGAN:

	DISEMAK OLEH: P.M (Ir. Hj. MOHD JAHINI MOHD DOM – KJE D2, CKE)
	TANDATANGAN:


[image: image1.jpg]

JKR.PMMM.05
2

[image: image2.jpg]


