3. PELAN TINDAKAN – PENGURUSAN KECEKAPAN PENGGUNAAN AIR

| PELAN TINDAKAN | PELAKSANA | TEMPOH PELAKSANAAN | OUTPUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PETUNJUK PRESTASI | SASARAN | SEBENAR |
| Menggunakan SPAH dalam projek JKR untuk basuhan, pengairan lanskap dan mengepam tandas. | CKASJ | 2012-2015 | Bilangan projek bangunan yang ada SPAH | 50 projek | 55 projek; Rujuk Lampiran Senarai Projek |
| Penilaian penggunaan air SPAH dalam KKR2 | BSFB | 2014-2015 | Peratus pengurangan penggunaan air terawat di KKR2 | 10% | - Lawatan tapak pada 31 Mac 2014. - Data akan mula diambil apabila sistem SPAH beroperasi. |
| Kajian "Cost Effectiveness" penggunaan air sisa untuk dikitar semula dalam KKR2 | CKM | 2014-2015 | Peratusan Penyiapan | 100% | - Peratus kemajuan : 38% - Data akan mula diambil apabila sistem kitar semula air sisa beroperasi. - Lawatan tapak pada 31 Mac 2014. |
| Penyediaan Maklumat Kecekapan Penggunaan Air Dalam J-Pedia (WikiGreen) | CKM | 2014 dan seterusnya | Peratusan Penyiapan | 100% | - Peratus kemajuan : 80% - Latihan untuk upload maklumat akan diadakan pada 13-14 Okt 2014 anjuran Caw PROKOM. - Bengkel Pembangunan Isi Kandungan Fasad WikiGreen Di Atas Talian J-Pedia pada 6-8 Ogos 2014. - Mesyuarat bil 2 pada 8 Julai 2014. - Mesyuarat bil 1 pada 21 Mac 2014. |

3. PELAN TINDAKAN – PENGURUSAN KECEKAPAN PENGGUNAAN AIR

| PELAN TINDAKAN | PELAKSANA | TEMPOH PELAKSANAAN | OUTPUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PETUNJUK PRESTASI | SASARAN | SEBENAR |
| Penyediaan Garis Panduan Rekabentuk SPAH JKR | CKASJ | 2013 – 2014 | Peratusan Penyiapan | 100% | - Peratus kemajuan : 98% - Jangkaan siap November 2014 |
| Mempromosi pemakaian Garis Panduan Rekabentuk SPAH JKR | CKASJ | 2015 | Bilangan promosi | 2 kali | - |
| Penyediaan Garis Panduan Kecekapan Air Bagi Rekabentuk Sistem Dalam Bangunan | CKM | 2014 | Peratusan Penyiapan | 100% | - Peratus kemajuan : 95% |
| Memberi pendedahan/latihan kepada pegawai JKR berkenaan produk/sistem penggunaan kecekapan air melalui program 'Product Talk' yang dibuat secara berkala | CA | 2013-2015 | Bilangan aktiviti | 1 aktiviti setahun | 1 aktiviti ( Seminar Green Product (Sports facilities and finishes) pada 7-8 Mei 2014 di Menara Tun Ismail Mohd ali (TIMA) ) |